}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Joaquín Cabrera Macaya |
| --- | --- |
| Rut | 20.694.971-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Andrés |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Plataforma Web Multi-Empresa para la Centralización de la Gestión Comercial de Automotoras, con Vitrina Digital Propia y Marketplace Común de Vehículos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El desarrollo del proyecto involucra las siguientes áreas de desempeño profesional contempladas en el plan de estudios de Ingeniería en Informática: - Arquitectura y programación de software - Gestión y modelamiento de bases de datos - Análisis de datos e indicadores de negocio - Ciberseguridad y calidad - Planificación y gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | - Desarrollar soluciones de software modulares y desacopladas con arquitectura en capas. - Construir y optimizar modelos de datos relacionales con integridad garantizada desde la base de datos. - Procesar y analizar datos transaccionales para obtener indicadores de apoyo a la toma de decisiones comerciales. - Implementar políticas y controles de seguridad informática: autenticación, control de acceso y protección de datos. - Gestionar proyectos informáticos aplicando una metodología tradicional en cascada. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge ante una brecha operativa común en las automotoras pequeñas y medianas: la gestión del negocio en planillas Excel, cuadernos o sistemas armados a medida. Esto impide conocer la utilidad real de cada vehículo (los gastos de mecánica, pintura y trámites quedan registrados aparte), provoca cotizaciones y reservas emitidas sin numeración ni respaldo en PDF, deja a las automotoras con varias sucursales sin una vista consolidada y las hace depender de portales de avisos genéricos, sin una página propia que muestre su marca. La propuesta centraliza toda la operación en una sola plataforma y publica automáticamente el inventario en una vitrina propia y en un marketplace común, sin licencias costosas y con un costo de operación estimado de entre 11 y 15 dólares mensuales para al menos cinco automotoras. El sistema se valida mediante una automotora de demostración con datos de prueba y 163 pruebas automatizadas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en diseñar y desarrollar una plataforma web multi-empresa y multi-sucursal articulada en tres componentes tecnológicos interconectados: 1. Sistema de Gestión (panel interno): Aplicación web con 18 módulos que administra sucursales, usuarios con tres roles, clientes, inventario de vehículos con fotos y documentos legales, gastos, consignaciones, cotizaciones, reservas, tasaciones y ventas con formas de pago combinables, junto con notificaciones, auditoría inmutable, dashboard, analítica y correos automáticos con PDF al cliente. 2. Vitrina Pública por Automotora: Sitio propio en un subdominio (nombre-automotora.dominio.cl) que muestra automáticamente los vehículos publicados, con logo, portada, ubicación de las sucursales, contacto por WhatsApp y posicionamiento en buscadores (SEO). 3. Marketplace Global: Vitrina común de acceso anónimo donde cualquier persona busca autos y motos entre la oferta de todas las automotoras mediante filtros dinámicos y las contacta directamente por WhatsApp, sin exponer nunca datos internos como patente, costos o consignación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto articula transversalmente las competencias troncales de la carrera: - Modelamiento y Bases de Datos: Se diseña un esquema relacional normalizado de 23 tablas en PostgreSQL con enumeraciones, restricciones CHECK, índices únicos parciales, bajas lógicas y auditoría inmutable mediante triggers. - Desarrollo de Soluciones de Software: Se construyen tres aplicaciones (API en NestJS, panel en React y sitio público en Next.js) y un paquete compartido, con arquitectura en capas y TypeScript estricto. - Arquitectura de Soluciones Sistémicas: Se implementa un modelo multi-empresa de esquema compartido con aislamiento por automotora y sucursal, tareas programadas y patrón outbox para el envío confiable de correos. - Seguridad Informática: Se aplica hash de contraseñas con argon2id, sesiones JWT con cookies httpOnly, protección CSRF, límite de peticiones, control de acceso por rol y consultas parametrizadas. - Análisis de Datos: Se agregan los registros transaccionales para obtener utilidad real por vehículo, ticket promedio, días hasta vender y antigüedad del inventario. - Gestión de Proyectos: Se adopta el modelo en cascada con cinco fases secuenciales, entregables formales e hitos de aprobación. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo de software de extremo a extremo, la arquitectura de aplicaciones web para el negocio y la ingeniería de datos aplicada. El proyecto APT me permite abordar problemáticas de alta exigencia técnica: aislar de forma segura los datos de múltiples empresas dentro de una misma instalación, asegurar la integridad de operaciones críticas bajo concurrencia (como la numeración correlativa de documentos y el cierre de una venta) y construir un flujo de despliegue continuo sobre infraestructura propia. Realizar este proyecto consolida mi formación práctica al abarcar el ciclo completo de ingeniería: análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de calidad y despliegue. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto presenta viabilidad operativa, temporal y de recursos: - Tiempo y dedicación: El marco de 14 semanas lectivas permite desarrollar cinco fases secuenciales con hitos de aprobación. A la fecha, las fases de análisis y diseño están completas y el sistema funciona en el entorno de desarrollo, por lo que el trabajo restante se concentra en pruebas, despliegue y cierre. - Materiales y recursos: Se cuenta con hardware propio y herramientas de código abierto. La puesta en producción requiere un servidor virtual (3 vCPU, 4 GB de RAM), un dominio .cl y servicios gratuitos (Cloudflare, Caddy, GitHub Actions), con un costo estimado de 11 a 15 dólares mensuales. - Factores facilitadores: Documentación técnica y funcional completa, 163 pruebas automatizadas y un script de datos de demostración que genera una automotora con dos sucursales, usuarios de cada rol, clientes y vehículos en todos los estados. - Factores obstaculizadores y mitigación: La dependencia del dominio definitivo se mitiga contratándolo al inicio de la fase de despliegue; la ausencia de una automotora real en esta etapa se mitiga validando el sistema con la automotora de demostración mediante pruebas de aceptación. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web multi-empresa que centralice la gestión comercial de automotoras y publique automáticamente su inventario en una vitrina propia y en un marketplace común. |
| --- | --- |
| Objetivos específico | - Centralizar la gestión comercial interna de la automotora, implementando los 18 módulos del sistema y demostrando en la automotora de demostración el ciclo completo vehículo, cotización, reserva y venta con comprobante en PDF, registrando al menos 30 vehículos y 20 documentos comerciales con folio correlativo dentro de las primeras 10 semanas del proyecto. - Publicar automáticamente la oferta en la vitrina propia y en el marketplace, verificando que el 100 % de los vehículos en estado disponible aparezca en ambos canales sin exponer datos internos (patente, costos o consignación), con al menos dos automotoras de prueba, dentro de 10 semanas. - Entregar indicadores para la toma de decisiones, disponiendo de un dashboard y un módulo de analítica con al menos 10 indicadores (utilidad neta, margen por auto, ticket promedio, días hasta vender, autos estancados, entre otros) contrastados con un cálculo manual sobre los datos de prueba sin diferencias, dentro de 10 semanas. - Asegurar la calidad, la seguridad y la puesta en producción, manteniendo aprobadas al menos 163 pruebas automatizadas, comprobando el aislamiento de datos entre automotoras y sucursales y el control de acceso por rol, y desplegando el sistema con HTTPS y respaldo diario dentro de 12 semanas. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Para llevar a cabo el proyecto dentro de las 14 semanas disponibles se adoptará una metodología tradicional basada en el modelo en cascada, estructurada en cinco fases secuenciales. Este modelo fue seleccionado porque los requisitos del sistema están definidos y documentados en detalle (18 módulos con sus reglas de negocio, modelo de datos, arquitectura y seguridad) y el alcance está acotado mediante decisiones de diseño explícitas, lo que permite planificar con precisión, controlar el avance mediante entregables formales y mantener la trazabilidad entre requisitos, diseño, código y pruebas. El proceso de trabajo se estructura mediante los siguientes componentes: Fases secuenciales: análisis y requisitos, diseño, implementación, pruebas, y despliegue y cierre. Una fase no comienza hasta que la anterior ha sido completada y aprobada. Entregable formal por fase: cada fase produce un documento o producto verificable (especificación de requisitos, modelo de datos y arquitectura, código fuente, informe de pruebas, sistema desplegado y manuales) que sirve de base para la fase siguiente. Hitos de control y aprobación: al término de cada fase se revisa formalmente el entregable frente a los criterios definidos; solo con su aprobación se avanza, lo que permite detectar desviaciones tempranamente. Requisitos congelados y control de cambios: los requisitos se consolidan al cierre de la fase de análisis; cualquier cambio posterior se evalúa por su impacto en alcance, plazo y diseño, y queda registrado en la documentación. Documentación continua: la documentación técnica y funcional se mantiene en el repositorio junto al código y se actualiza al cierre de cada fase. Distribución de Funciones y Responsabilidades: Joaquín Cabrera (Desarrollador Full Stack y Gestor del Proyecto) es responsable de todas las fases: levantamiento y especificación de requisitos, diseño del modelo de datos y de la arquitectura, implementación de la API, el panel de gestión y el sitio público, ejecución de pruebas, despliegue y elaboración de manuales y memoria.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Especificación de Requisitos | Documento de los 18 módulos funcionales con actores, roles, reglas de negocio y decisiones de alcance. | Acredita la planificación del alcance y la definición formal de los requisitos antes de la construcción. |
| Avance | Modelo de Datos y Arquitectura | Esquema relacional de 23 tablas (schema.sql), diagramas entidad-relación y esquema de interacción entre las tres aplicaciones, la base de datos y los servicios externos. | Evidencia la correcta estructuración relacional y el diseño multi-empresa antes de la codificación. |
| Avance | Diseño de Seguridad y Autenticación | Documento con los flujos de sesión, control de acceso por rol y alcance, protección CSRF y manejo de archivos. | Demuestra que la seguridad se define desde el diseño y no como un agregado posterior. |
| Final | Código Fuente del Sistema | Repositorio con la API, el panel de gestión, el sitio público y el paquete compartido, con historial de commits. | Da cuenta del funcionamiento de los 18 módulos y de la calidad del software construido. |
| Final | Sistema Desplegado en Producción | Plataforma disponible con HTTPS en su dominio, con panel de gestión, marketplace y vitrina de la automotora de demostración. | Demuestra la puesta en marcha real y la integración del despliegue continuo. |
| Final | Informe de Pruebas y Certificación | Resultados de las pruebas automatizadas, de aislamiento de datos, de seguridad y de aceptación del ciclo comercial completo. | Valida la estabilidad del sistema y el cumplimiento de los objetivos medibles. |
| Final | Manuales y Memoria de Proyecto | Manuales para usuario y administrador y consolidación formal del informe de titulación. | Formaliza el cierre curricular y facilita la transferencia del sistema. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y Requisitos | Fase 1: Análisis y Requisitos | Levantamiento del problema, actores y roles, y especificación de los 18 módulos funcionales con sus reglas de negocio y decisiones de alcance. Hito: especificación congelada. | Documentación, repositorio y herramientas de diseño. | Semanas 1 - 2 | Joaquín Cabrera | Facilitador: Problema claramente identificado. Dificultad: Acotar el alcance de los 18 módulos. |
| Modelamiento de Datos y Arquitectura | Fase 2: Diseño | Modelo de datos relacional (23 tablas), arquitectura de las tres aplicaciones y del paquete compartido, diseño de seguridad y autenticación, y plan de implementación. | PostgreSQL 16, documentación técnica. | Semanas 3 - 4 | Joaquín Cabrera | Facilitador: Requisitos ya congelados. Dificultad: Diseñar el aislamiento multi-empresa y las referencias circulares del esquema. |
| Desarrollo de Software y Seguridad | Fase 3.1: Implementación de la API | API en NestJS: autenticación y sesiones, multi-empresa y alcance por sucursal, módulos de negocio, transacciones, folios correlativos, PDFs, correos con outbox y tareas programadas. | Node.js/TypeScript, NestJS, PostgreSQL, Jest. | Semanas 5 - 6 | Joaquín Cabrera | Facilitador: Arquitectura en capas definida en el diseño. Dificultad: Garantizar integridad y concurrencia en operaciones multi-tabla. |
| Desarrollo de Software y Experiencia de Usuario | Fase 3.2: Implementación del Panel de Gestión | Panel en React: inventario con fotos, clientes, documentos comerciales, ventas, gastos, consignaciones, notificaciones, auditoría y configuración, con diseño adaptable. | React 19, Vite, TanStack Query, Tailwind CSS. | Semana 7 | Joaquín Cabrera | Facilitador: API ya disponible. Dificultad: Cubrir 18 módulos con interfaz consistente y adaptable a celular. |
| Análisis de Datos y Desarrollo Web | Fase 3.3: Dashboard, Analítica y Sitio Público | Dashboard e indicadores de analítica, y sitio público en Next.js con marketplace, vitrinas por subdominio y SEO. | Next.js 15, middleware de subdominios, datos de demostración. | Semana 8 | Joaquín Cabrera | Facilitador: Datos de demostración generados con los servicios reales. Dificultad: Resolver subdominios y SEO por automotora. |
| Pruebas, Calidad y Seguridad | Fase 4: Pruebas y Certificación | Pruebas automatizadas (163), de aislamiento entre automotoras y sucursales, revisión de seguridad y pruebas de aceptación del ciclo comercial con la automotora de demostración. | Jest, datos de demostración, lista de verificación de seguridad. | Semanas 9 - 10 | Joaquín Cabrera | Facilitador: Pruebas automatizadas ya existentes. Dificultad: Cubrir casos límite de concurrencia y permisos por rol. |
| Despliegue e Infraestructura | Fase 5.1: Despliegue en Producción | Contratación del dominio, servidor, DNS en Cloudflare, HTTPS con certificado comodín, verificación de correo, Docker Compose, GitHub Actions, respaldo diario e indexación en buscadores. | Hetzner Cloud, Docker, Caddy, Cloudflare, Resend, GitHub Actions. | Semanas 11 - 12 | Joaquín Cabrera | Facilitador: Infraestructura de bajo costo planificada. Dificultad: Certificado comodín y entrega de correos (SPF/DKIM). |
| Gestión de Proyectos y Documentación | Fase 5.2: Manuales y Cierre | Manuales de usuario y administrador, memoria final del proyecto y entrega formal de la documentación. | Documentación del repositorio, sistema desplegado. | Semanas 13 - 14 | Joaquín Cabrera | Facilitador: Documentación mantenida durante todo el proyecto. Dificultad: Ajustes de último momento previos a la entrega. |

8. Carta Gantt