## Slide 1: Arken
Plataforma web multi-empresa para la gestión comercial de automotoras, con vitrina digital propia y marketplace común de vehículos
Joaquín Cabrera Macaya
PTY4614 Capstone · Fase 1 · Sección 002D
Ingeniería en Informática · Duoc UC · Octubre 2026
Notes: Presento Arken, una plataforma web para automotoras que reúne gestión interna, una página propia por automotora y un marketplace común.

## Slide 2: Problemática
Las automotoras pequeñas y medianas llevan su negocio en planillas Excel, cuadernos o sistemas a medida
No conocen la utilidad real de cada auto
Los gastos de mecánica, pintura y trámites quedan anotados en otro lugar.
Documentos hechos a mano
Cotizaciones y reservas sin numeración ordenada ni respaldo en PDF para el cliente.
Sin vista consolidada
Con varias sucursales, cada una lleva sus registros por separado y el dueño no ve el total.
Dependen de portales genéricos
Publican auto por auto en sitios de avisos, sin una página propia que muestre su marca.
Notes: Cuatro dolores concretos: margen desconocido, documentos manuales, falta de consolidación entre sucursales y dependencia de portales genéricos.

## Slide 3: Solución propuesta
Sistema de gestión
Panel interno con 18 módulos: inventario, clientes, cotizaciones, reservas, tasaciones, ventas, gastos, analítica y auditoría.
Vitrina propia
Página web de cada automotora en su subdominio, con logo, sucursales, contacto por WhatsApp y SEO.
Marketplace común
Buscador anónimo de autos y motos con la oferta de todas las automotoras, con filtros dinámicos.
18
módulos
23
tablas
3
roles
163
pruebas automatizadas
El inventario se carga una sola vez y alimenta los tres canales
Notes: Tres componentes sobre una única base de datos. El inventario se carga una vez y aparece en la vitrina y en el marketplace automáticamente.

## Slide 4: Objetivo general
Desarrollar una plataforma web multi-empresa que centralice la gestión comercial de automotoras y publique automáticamente su inventario en una vitrina propia y en un marketplace común
Multi-empresa: muchas automotoras en una misma instalación, cada una ve solo sus datos · Multi-sucursal: varios locales por automotora

## Slide 5: Objetivos específicos
1
Centralizar la gestión comercial
Semana 10
18 módulos y ciclo completo vehículo, cotización, reserva y venta con PDF: 30 vehículos y 20 documentos con folio
2
Publicar la oferta automáticamente
Semana 10
100 % de los autos disponibles en vitrina y marketplace, sin exponer datos internos, con 2 automotoras de prueba
3
Entregar indicadores de decisión
Semana 10
Dashboard y analítica con 10 o más indicadores, contrastados sin diferencias con un cálculo manual
4
Asegurar calidad y producción
Semana 12
163 pruebas aprobadas, aislamiento de datos y roles verificado, despliegue con HTTPS y respaldo diario

## Slide 6: Alcances y límites
Incluye
18 módulos de gestión con 3 roles fijos
Vitrina propia por subdominio y marketplace
Documentos PDF y correos automáticos al cliente
Dashboard, analítica y auditoría inmutable
Despliegue en producción con HTTPS y respaldos
No incluye
Sin cobro a las automotoras (proyecto académico)
Comprador anónimo, sin cuenta ni favoritos
Carga de inventario manual, sin importar Excel
Solo fotografías (1 a 30), sin video
Validación con automotora de demostración
Notes: Los límites son decisiones de diseño deliberadas para acotar el alcance a 14 semanas.

## Slide 7: Metodología: modelo en cascada
Fase 1
Análisis y requisitos
Hito: Especificación congelada
Fase 2
Diseño
Hito: Modelo de datos y arquitectura
Fase 3
Implementación
Hito: Sistema completo en desarrollo
Fase 4
Pruebas
Hito: Informe de pruebas
Fase 5
Despliegue y cierre
Hito: Producción y manuales
¿Por qué cascada? Los requisitos están definidos y documentados en detalle y el alcance está acotado, lo que permite avanzar fase por fase con entregables formales, hitos de aprobación y control de cambios.
Notes: Cinco fases secuenciales; una fase comienza solo cuando la anterior se aprueba. Las fases 1 y 2 están completas.

## Slide 8: Tecnologías
Backend (API)
Node.js 20 · TypeScript · NestJS 10 · SQL con pg, sin ORM · argon2 · JWT · Jest
Base de datos
PostgreSQL 16 · 23 tablas · restricciones, índices parciales y triggers
Panel de gestión
React 19 · Vite · React Router · TanStack Query · Tailwind CSS 4
Sitio público
Next.js 15 (App Router) · renderizado en servidor · subdominios · SEO
Servicios
@react-pdf/renderer · Resend + react-email · sharp (fotos WebP)
Infraestructura
Docker Compose · Caddy · Cloudflare · Hetzner Cloud · GitHub Actions

## Slide 9: Cronograma
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
Fase 1: Análisis y requisitos
Fase 2: Diseño
Fase 3.1: API
Fase 3.2: Panel de gestión
Fase 3.3: Analítica y sitio público
Fase 4: Pruebas y certificación
Fase 5.1: Despliegue
Fase 5.2: Manuales y cierre
Completada
En curso
Planificada
31 ago – 4 dic 2026 · entrega antes del 7 de diciembre

## Slide 10: Conclusión
Una sola plataforma
Gestión interna, vitrina propia y marketplace alimentados por un inventario cargado una vez.
Técnicamente sólida
Multi-empresa con aislamiento de datos, transacciones consistentes y seguridad por capas.
Factible en plazo
Sistema completo en desarrollo, 163 pruebas y operación desde 11 a 15 dólares al mes.
Gracias · Joaquín Cabrera